| Mã | Bằng chứng cuối Sprint | Dod | Lý do chưa , đạt DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt không còn lỗi cao | DONE | Đạt 100% test case, không còn lỗi mức độ cao, đáp ứng đủ các tiêu chí |
| SC-62 | 70/78 đạt còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | NOT DONE | Thất bại 8 ca liên quan đến dịch vụ đơn hàng |
| SC-63 | 74/80 ca đúng còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | NOT DONE | Còn 1 lỗi nghiêm trọng mức độ Cao ,vi phạm tiêu chí không còn lỗi cao |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt đang chờ kiểm tra che SĐT | NOT DONE | Chưa hoàn tất kiểm tra che SĐT |
| SC-65 | 42/42 đạt kiểm tra quyền riêng tư đạt | DONE | Đạt 100% test case và hoàn thành kiểm tra quyền riêng tư. |

Điểm sai :

- Đánh hoàn thành SC 62 và SC 63 , SC 64

- Tác động : Đưa tính năng chưa đạt chuẩn lên môi trường thực tế, dễ gây rò rỉ thông tin cá nhân ,

Lập agenda 60p

| Thời lượng | Nội dung chính | Vai trò chủ trì | Câu hỏi mở & Thảo luận hai chiều |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 phút | Mở đầu | Scrum Master | Sprint Goal vừa qua của chúng ta là gì và mức độ hoàn thành đạt tới đâu |
| 10 phút | Minh bạch Increment | Product Owner | Nhóm đã hoàn thành SC-61 SC-65. Các mục còn lại bị nghẽn do bảo mật và lỗi kỹ thuật. Mọi người có thắc mắc gì về phạm vi này không?" |
| 20 phút | Demo sản phẩm thực tế | Developers | Thao tác bàn giao hội thoại AI trong 2 phút này đã tối ưu cho trải nghiệm vận hành thực tế của các bạn chưa? |
| 15 phút | Thu thập Feedback & Thảo luận giá trị | Product Owner | Trong số các góp ý mới, điểm nào là cấp thiết nhất giúp giảm ngay thời gian xử lý đơn hàng? |
| 10 phút | Cập nhật Product Backlog Định hướng sơ bộ các hạng mục ưu tiên cho | Product Owner | Mọi người có ý kiến điều chỉnh nào về thứ tự ưu tiên không? |

Feedback log

- F01 :

Nguồn : Vận hành

Bản chất  : Đề xuất tự động hóa 90% việc phân loại khiếu nại

Điểm làm rõ : Ngưỡng 90% tính trên tổng khối lượng hay từng nhóm khiếu nại cụ thể?

Hướng xử lý : Đưa vào Product Backlog

- F02 :

Nguồn : Chăm sóc khách hàng

Bản chất  : Yêu cầu chuyển hội thoại AI sang nhân viên chăm sóc khách hàng sớm hơn

Điểm làm rõ : Sớm hơn cụ thể là bao nhiêu giây hoặc phút? Điểm kích hoạt để tự chuyển giao là gì?

Hướng xử lý : Chốt ngưỡng thời gian timeout chính xác, làm rõ tiêu chí điều kiện chuyển giao

- F03 :

Nguồn : An ninh

Bản chất  : Vẫn còn xuất hiện số điện thoại chưa được che

Điểm làm rõ : Do SC-64 chưa hoàn thành việc cấu hình hay do luồng dữ liệu mới?

Hướng xử lý : Liên kết trực tiếp để hoàn thành dứt điểm SC-64

- F04 :

Nguồn : Chăm sóc khách hàng

Bản chất  : Thiếu lịch sử tương tác đa kênh của khách hàng trên giao diện hỗ trợ

Điểm làm rõ : Cần hiển thị lịch sử của những kênh nào?

Hướng xử lý : Phân rã thành các User Story mới trong Product Backlog

- F05 :

Nguồn : developer

Bản chất  : Độ trễ P95 của hệ thống bị lệch so với mục tiêu ban đầu

Điểm làm rõ : Mức độ lệch là bao nhiêu?

Hướng xử lý : Đưa vào danh sách Nợ kỹ thuật

Kế hoạch retro

- Tập trung tranh luận dựa trên dữ liệu sự thật và quy trình, không quy kết trách nhiệm cá nhân

- Nêu lại các dữ liệu thực tế diễn ra trong Sprint

- Bóc tách vấn đề tìm nguyên nhân gốc rễ ,

- Thảo luận giải pháp, cô đọng lại tối đa 2 nhiệm vụ thiết thực nhất giải quyết trực tiếp nguyên nhân gốc rễ.

- Xác định người theo dõi, mốc thời gian và bằng chứng

Action item 1 : Chuẩn hóa quy trình thay đổi Requirement

- Mọi thay đổi về quy tắc kỹ thuật hoặc Requirement bắt buộc phải được thảo luận và cập nhật công khai trên trello Product Backlog

- Nhóm theo dõi : scrum master , dev

- Thay đổi phải có bằng chứng cập nhật công khai

- Kế hoạch follow up : báo cáo nhanh trạng thaí tuân thủ tại daily scrum hàng ngày

Action item 2 : Dịch chuyển thời gian kiểm thử tự động và staging

- Chuẩn bị môi trường Staging

- Nhóm theo dõi : dev

- Ap dụng trong sprint 15

So sánh 2 phương án

| Tiêu chí | Start - Stop - Continue | Liked - Learned - Lacked - Longed for |
| --- | --- | --- |
| Mức độ tạo môi trường an toàn | Dễ tạo cảm giác chỉ trích cá nhân khi gọi tên các hành động ở mục STOP | Tập trung vào cảm nhận, bài học kinh nghiệm và mong muốn cá nhân, giảm bớt tâm lý phòng thủ. |
| Khả năng đào sâu nguyên nhân | Thường đưa ra ngay giải pháp bề nổi mà dễ bỏ qua phân tích nguyên nhân gốc rễ. | Giúp bóc tách giữa cái đã làm tốt và cái còn thiếu để tìm khoảng trống quy trình. |
| Tập trung vào hành động | Đưa ra ngay các hành động bắt đầu , dừng lại. | Dịch chuyển từ mong muốn thành các Action Item mang tính xây dựng. |
| Kiểm soát thời lượng | Khó kiểm soát do dễ sa vào tranh luận ở mục STOP | Dễ kiểm soát theo khung thời gian chia đều cho 4 cột L. |
| Hỗ trợ người ít nói | Cần sự can thiệp nhiều của SM để người ít nói dám đóng góp. | Mọi thành viên đều dễ dàng chia sẻ góc nhìn cá nhân qua 4 ô nội dung. |

Chọn phương án Liked - Learned - Lacked - Longed for

- Giúp giảm áp lực chỉ trích cá nhân

- Khuyến khích sự minh bạch nhu cầu mà không tạo bầu không khí căng thẳng

- Đòi hỏi thêm bước chuyển dịch từ mong muốn

Xử lý ngoại lệ :

Thiếu dữ liệu : đánh dấu hạng mục ở trạng thái chờ, không suy đoán

Hành vi đổ lỗi : Yêu cầu nhóm chuyển hướng câu hỏi từ ai sai sang yếu tố nào trong quy trình dẫn đến sự cố này?"

Truy vết :

Truy vết Feedback Sản phẩm (F-03)

Nguồn gốc: Liên quan trực tiếp đến việc hạng mục SC-64 chưa hoàn thành kiểm tra che số điện thoại

Quyền cập nhật: Product Owner có quyền đưa F-03 vào Product Backlog và quyết định thứ tự ưu tiên cho Sprint 15

Bằng chứng hoàn thành: 100% test case kiểm tra tính năng che SĐT đạt kết quả thành công trên môi trường

Tiêu chí đo lường thành công:Không còn vi phạm quyền riêng tư ,hạng mục SC-64 chính thức đạt chuẩn DoD